# 第一章  采购公告

济宁市第二人民医院发热门诊室外改造工程项目现采用竞争性谈判方式选择成交施工商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院发热门诊室外改造工程项目

2、包组划分：1个包

3、项目概况：本项目为济宁市第二人民医院发热门诊室外改造工程，项目预算额为26000元。具体要求详见采购文件第三章施工要求及说明。

4、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、投标商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供施工能力的投标商；

2、投标商必须具备的资格：

投标商应具备：营业执照、建筑装修工程叁级及以上资质、安全生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件及加盖公章复印件一份。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。

2020年07月09日

# 第二章 投标商须知

投标商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院发热门诊室外改造工程项目包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及 联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为济宁市第二人民医院发热门诊室外改造工程项目，项目预算额为26000元，具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：26000元 投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件 壹 份 |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。 |
| 8 | 报名时间、地点 | 2020年07月09日至14日16时00分（北京时间） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。 |
| 9 | 踏勘现场时间 | 2020年07月14日下午16：00，至济宁市第二人民医院采购办签到并由济宁市第二人民基建科工作人员组织现场踏勘，所有投标单位必须踏勘现场。（逾期不予受理，视为废标）。 |
| 10 | 递交报价文件时间 | 2020年07月15日15:00前（逾期不予受理，视为废标） |
| 11 | 开标时间 | 电话通知 |
| 12 | 付款方式 | 工程达到竣工条件经验收通过后付至合同金额的70%；结算后付至结算金额的95%，质保期满后无息付清。 |
| 13 | 工 期 | 签订合同后10日历天内施工完毕。 |
| 14 | 质保期 | 免费质保期 二 年。 |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。 |
| 16 | 报名时所需提供资料 | 营业执照、建筑装修工程叁级及以上资质、 安全生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件及加盖公章复印件一份。 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。 |

.

济宁市第二人民医院发热门诊南门头改造工程

施工报价说明

一、报价文件组成

投标单位必须踏勘施工现场计算工程量，并按做法说明的要求进行报价；报价文件采用全费用固定综合单价的形式进行报价，竣工后，进行工程审计。

（全费用固定综合单价：完成本工程所发生的一切费用，（即完成该工程产生或有可能产生的一切有形或无形的费用），包括施工所需所有主材费用、辅材费用、加工费用、运输费用、保险、现场施工安装费用、税金、措施费用、规费、工程水电费、竣工资料费、扬尘治理费用、垃圾清运费、安装前后及安装过程中成品保护费等一切为完成本合同内容所需费用。）

二、保修2年，预留5%质保金。

三、施工方（以下简称：乙方）责任义务

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

2、乙方在施工时，必须按照甲方要求的时间进行安排施工。

3、乙方施工时，必须确保甲方现场所有设施的（包括物品）安全，丢失乙方赔偿。

4、乙方在施工现场设置必要的安全警示标志，禁止无关人员进入施工现场。

5、乙方在施工时，严格保护甲方现场的各种管道、通讯线路及各种设施和设备；如有损坏，乙方将照价赔偿或修复，达到甲方使用要求。

6、乙方在施工生产过程中产生的一切安全责任事故、经济损失（包括施工期间给第三方造成的人身伤害及经济损失）及由此带来的法律责任，均由乙方承担。

7、施工产生的建筑垃圾，不能丢弃至医院垃圾桶内，如有违反，每次罚款500元；

8、乙方需根据医院审计科相关规定，承担因施工产生的水电费，并进行支付工程审计费（审计费由医院代扣，“5万元以下（含5万元）的项目收费500元”）。

四、材料规格、要求

“详见施工说明”

五、屋面动火、用电作业施工时，必须报医院保卫科、电工班备案，否则不准施工。

六、报价费用组成

投标单位报价费用为税收、管理费、材料费、现场灰尘噪音安全防护措施费、高空作业安全防护施工措施费、工程水电费、室内垃圾清理及垃圾外运费、二次搬运费、安全施工费、施工时降尘及原现场建设单位设施的成品保护费、满足施工要求的施工方案及施工措施费，且满足建设单位验收要求的所有施工成活费用。

后勤处调度中心

济宁市第二人民医院发热门诊南门头改造工程

施工说明

- 复新范围及做法

1、范围：食堂南侧暖气管道（包括消防管道）外包装饰层复新，复新范围及工程量：综合楼供应室东墙至针灸理疗科西墙往南20米暖气管道外包装饰层复新（餐厅前所有暖气管道所有根数，包括消防管道）。

2、做法：食堂南侧至综合楼西墙处，消防和暖气管道外包玻璃钢保温材料部分老化、脱落、缺失、开胶部位保温重新补修更换，材料需与原材料一致。外包防火A级-不燃、12*12高密度玻璃纤维布，面层涂刷橡牙白色油漆复新，共计350米。

3、立柱做法：管道支撑立柱及支架打磨后，涂刷防锈漆2遍，面层涂刷白色油漆2遍。

- 发热门诊升级改造施工做法及说明

- 发热门诊西立面部分

1.1、发热门诊西立面空调室外机铜管及冷凝水管外漏，影响发热门诊整体美观。采用20*20（不小于1mm厚）白色铝合金方管焊接总宽40cm格栅，（方管中轴线间距5cm），格栅高度为：室外机顶部至铝塑板挑檐底部，包裹所有外漏室外机铜管及冷凝水管。每处格栅应固定在铝塑板墙面内部铝方管骨架上。西立面全部空调外机，约计14㎡。（后附效果图）

2、发热门诊南立面部分（新发热门诊南门头）

2.1、发热门诊南立面上方屋面标高低于原中山水务屋面，影响发热门诊整体美观。GB60*60热镀锌角铁焊接支架，GB75*25*1.2厚铝合金方管焊接门头格栅（颜色由院方指定）方管中轴线间距12cm。门头骨架斜撑需固定至原中山水务屋面女儿墙处。共计27㎡（后附效果图）。

2.2、发热门诊南立面室外东南角处采用10*10cm*4mm厚镀锌方管焊接立柱，立柱根部新作60*60*80cm（高）混凝土基础（加固稳定门头骨架）。

- 针灸理疗北侧改造部分

1.1、范围：针灸理疗科走廊北侧门口位置立柱及管道支架拆除后重新安装。

1.2、做法：立柱周圈地面火烧板保护性拆除，将立柱及管道支架移栽至指定位置（向西侧移栽1.6m）。移栽立柱位置新作60*60*80cm（高）混凝土基础，并重新焊接管道支架。因拆除支架造成保温缺失部位，重新补修。地面重新铺贴火烧板地面。

1.3、要保证上部暖气管道安全稳定（另外东侧，餐厅前个别暖气管道、消防管道立柱上部支撑焊接加固，费用包含在该费用内）。

- 发热门诊南门玻璃雨棚

1.1、范围：发热门诊南门玻璃雨棚加固

1.2、做法：钢化玻璃雨棚下方，采用Φ5cm圆管焊接“井字”型支架，并涂刷白色油漆；支架与钢化玻璃雨棚之间加装1cm厚橡胶垫。

2020年7月6日

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（投标商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

投标商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件二：

报价一览表

投标商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

年   月   日